Тема 6. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОПОНИЖЕНИЯ.

2 ЧАСА

ПЛАН.

- Сущность способа и область применения.

- Виды скважин для водопонижения.

- Оборудование для водопонижения.

- Порядок производства работ по водопонижению.

I. Сущность способа и область применения.

Водопонижение применяют для временного (на период строительства) снижения гидростатических напоров (уровней) подземных вод с целью создания более благоприятных и безопасных условий ведения горнопроходческих работ.

Сущность способа водопонижения заключается в том, что на некотором расстоянии от контура вокруг будущей горной выработки бурится система водопонизительных скважин, из которых постоянно откачивают воду (рис.6.1). В результате возникновения устойчивой депрессионной воронки уровень подземных вод в месте строительства понижается, породы осушаются, изменяя свои физические свойства. Под этой постоянно действующей защитой ведутся горнопроходческие работы в относительно благоприятных условиях.

Производство водопонизительных работ приводит к изменению не только физических свойств пород, но и оказывает существенное влияние на их состояние и поведение в окружающем пространстве. Осушение приводит к уплотнению и увеличению прочностных характеристик пород, а вследствие этого к увеличению давления пород на подземные горные выработки и к деформации поверхности. Это необходимо учитывать при размещении оборудования вокруг будущего ствола.

Область применения способа искусственного водопонижения: при проходке выработок по рыхлым, неустойчивым, несвязанным породам (гравий, галька, крупно- и среднезернистые пески) и по устойчивым скальным обводненным породам с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сутки.

В породах, плохо отдающих воду (с малыми коэффициентами фильтрации), способ водопонижения малоэффективен, так как осушение таких пород протекает крайне медленно.

В зависимости от глубины обработки водоносных пород различают мелкое и глубокое водопонижение.

Мелкое водопонижение осуществляется на глубины до 7 м

- забивными фильтрами;

- легкими иглофильтровыми установками (ЛИУ);

- эжекторными иглофильтровыми установками (ЭИ);

- установками вакуумного водопонижения (УВВ).

Глубокое водопонижение осуществляется на глубины свыше 7 м при помощи специальных скважин для водопонижения и мощных насосов.

Рис.6.1. Принципиальная схема водопонижения.

1- водопонижающие скважины; 2 - фильтры; 3 - артезианские турбинные насосы (АТН); 4 - контур будущего ствола; АВСD - депрессионная воронка; R - радиус влияния водопонижающей скважины; r - мощность неосушенных пород.

Преимущества способа искусственного водопонижения:

  - не требуется большого количества материалов;

  - дренажный эффект достигается в относительно короткие сроки;

Недостатки способа искусственного водопонижения:

    - наличие неосушенных пород на контактах с водоупорами (рис.6.1);

    - наличие в откачиваемой воде взвешенных частиц породы и газов приводит к засорению фильтров и износу насосного оборудования;

    - вынос породных частиц с откачиваемой водой может привести к образованию пустот за крепью выработки с последующим их обрушением.

Горная выработка или ее участок, сооруженные при помощи способа искусственного водопонижения, должны быть закреплены водонепроницаемой крепью (лучше всего металлической). В противном случае при эксплуатации выработки будут иметь место значительные водопритоки в результате фильтрации подземных вод через крепь.

Предварительное понижение уровня подземных вод в странах СНГ с успехом применялось при проходке вертикальных шахтных стволов в Подмосковном, Кузнецком, Карагандинском угольных бассейнах, в районе КМА, на Ленских золотых приисках, при строительстве метрополитенов, гидротехнических сооружений, глубоких котлованов под основания плотин.

2. Виды скважин для водопонижения.

Водопонизительные установки из системы отдельных скважин применяют в виде:

1)  самоизливающихся скважин различного наклона;

- водопонижающих скважин;

- водопоглощающих скважин;

- сквозных фильтров.

Самоизливающиеся скважины применяют для снятия избыточного давления в напорных водоносных горизонтах, а также для глубокого водопонижения (горизонтальные скважины на откосах открытых котлованов, восстающие скважины из подземных выработок).

Также самоизливающиеся скважины могут быть использованы в качестве резервного мероприятия для снятия напора, когда в системе водопонизительных скважин случаются аварийные перерывы в работе насосов.

Водопонижающими называются скважины, предназначенные для откачки воды из водоносных горизонтов на земную поверхность при помощи глубинных насосов. Их конструкция зависит от количества дренируемых горизонтов, ожидаемого водопритока, размеров помещаемого в скважину оборудования (фильтров, насосов).

При незначительных глубине и дебите скважины её диаметр принимают в пределах 100-200 мм (конечный диаметр должен быть как минимум 90 мм для возможности периодической чистки скважины). При больших дебитах и использовании артезианских насосов начальный диаметр скважины обычно составляет 300-750 мм, а конечный 100-350 мм в зависимости от типа оборудования.

Устье скважины обязательно закрепляется кондуктором, а участки неустойчивых пород - обсадными трубами (металлические, пластмассовые, асбоцементные). Водоносные породы, не подлежащие осушению, должны быть изолированы от других колонной обсадных труб с затрубной цементацией.

На участках, подлежащих дренированию, в скважинах устанавливают перфорированные трубы, конструкция которых зависит от характера водосодержащих пород.

Рис.6.2. Водопоглощающая скважина. Кф2 ≥ 2Кф1

Для контроля за процессом понижения уровня подземных вод на каждый из осушаемых горизонтов выполняют НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ, конструкция которых должна предусматривать изоляцию всех вышерасположенных водоносных горизонтов (выше наблюдаемого). Динамический уровень воды в скважинах определяют при помощи электроуровнемеров, опускаемых на калиброванном проводе.

Водопоглощающие скважины (рис.6.2) предназначены для спуска воды из забоя ствола или другой выработки в залегающий ниже слой горных пород (пески, известняки, песчаники), имеющий более высокие фильтрационные свойства. Кф поглощающих пород должен быть как минимум в 2 раза выше Кф вышележащих водоносных пород или должна быть значительной разница пьезометрических уровней обоих пластов. Минимальный диаметр водопоглощающей скважины -108 мм для возможности её периодической чистки.

Нельзя спускать воду на горизонт, являющийся источником питьевого водоснабжения.

Рис.6.3. Сквозной фильтр

Сквозные фильтры – это скважины, пробуренные с поверхности земли до кровли горной выработки и оборудованные фильтровыми устройствами в зоне осушаемых пород (рис.6.3). Вода проникает через фильтр в скважину, а оттуда сбрасывается в подземную горную выработку. Дебит скважины может доходить до 200 м3/час. Устье скважины закрывают герметически, нижняя часть оборудуется краном (задвижкой).

3. Оборудование для водопонижения.

Для мелкого водопонижения используется следующее оборудование:

ЗАБИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют для осушения водоносных горных пород, расположенных на небольшом расстоянии от кровли проводимой выработки. Из фильтров (рис.6.4) вода поступает в выработку самотёком. Забивной фильтр представляет собой металлическую трубу диаметром 25-63 мм, конец которой на протяжении 0,7-3 м перфорирован отверстиями диаметром 1,54 мм. Длина фильтра - 3-8 м (редко до 12-20 м).

При небольшой длине фильтра его забивают непосредственно в осушаемый пласт. Длинные фильтры устанавливают в предварительно пробуренных скважинах.

Рис.6.4. Забивной фильтр

ЛЕГКИЕ ИГЛОФИЛЬТРОВЫЕ УСТАНОВКИ (ЛИУ) применяют для понижения уровня подземных вод в рыхлых неслоистых породах с Кф > 1 м/сутки. Сам иглофильтр представляет собой перфорированный патрубок с шаровым клапаном (рис.6.5), который подключается к насосному агрегату для откачки воды из водоносных пород.

ЭЖЕКТОРНЫЕ ИГЛОФИЛЬТРОВЫЕ УСТАНОВКИ (ЭИ) используются для вакуумирования грунтов при близком залегании водоупора от сооружаемого объекта. Откачиваемая вода в эжекторных иглофильтрах поднимается с помощью водоструйных насосов (эжекторов).

В основу работы этих насосов положен принцип непосредственной передачи энергии одним потоком другому, реализация которого осуществляется непосредственно в иглофильтре.

Рис.6.5. Иглофильтр

УСТАНОВКИ ВАКУУМНОГО ВОДОПОНИЖЕНИЯ (УВВ) применяют для водопонижения в мелкозернистых пылеватых и глинистых песках, супесях, лёгких суглинках, илах и лёссах, плохо поддающихся осушению обычными установками ЛИУ.

Для глубокого водопонижения используется следующее оборудование:

- Буровое оборудование.

- Фильтры.

- Насосное оборудование.

БУРЕНИЕ водопонижающих скважин осуществляется установками ударно-канатного, роторного или колонкового бурения. Пробуренная скважина должна быть выдержана строго по заданному направлению, её конечный диаметр должен обеспечивать возможность размещения фильтра и насоса.

ФИЛЬТРЫ, устанавливаемые в скважине, предназначены для пропуска воды без механических примесей и предохранения стенок скважины от обрушения. Вынос механических примесей с водой приводит к интенсивному износу насосного оборудования и преждевременному заиливанию скважины. Фильтры должны быть прочными, лёгкими, недорогими, простыми по конструкции и стойкими к коррозии.

Рис.6.6. Виды фильтров для водопонижения

Дырчатые (1) фильтры представляют собой звенья металлических или пластмассовых труб, перфорированных круглыми отверстиями диаметром до 15 мм. Применяются в гравелистых породах, крупнозернистых песках, а также в трещиноватых, легко обрушающихся породах.

Щелевые (2) фильтры - это отрезки труб, перфорированные в шахматном порядке продольными щелями шириной до 5 мм и длиной до 250 мм. Применяются в крупнозернистых (реже в средне – и мелкозернистых песках).

Сетчатые (3) фильтры представляют собой перфорированные трубы, на которых по спирали намотана проволока, а сверху имеется фильтрующая латунная, медная или стекловолоконная сетка. Применяются чаще всего в гидронаблюдательных скважинах, часто засоряются.

Гравийные (4) фильтры представляют собой сочетание двух перфорированных щелями и соединённых между собой фланцами отрезков труб разного диаметра, пространство между которыми засыпано гравием. Могут быть выполнены в виде сетчатого фильтра, пространство между которым и стенками скважины заполняется мелким гравием. Применяются в средне- и мелкозернистых породах.

Существует около 200 видов фильтров.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Для откачки воды из скважин с целью понижения уровня подземных вод в настоящее время широко применяют эрлифтные водоподъёмные установки, гидроэлеваторы и глубинные насосы.

Эрлифты и гидроэлеваторы просты в конструкции, не имеют движущихся частей, качают воду, содержащую много примесей (до 3% песка), но характеризуются очень низким КПД (20%) и высокой стоимостью откачки. Поэтому их применяют только в случае, когда с водой выносится много песка, и нет опасности образования подземных пустот.

Глубинные насосные установки бывают двух типов:

1. АРТЕЗИАНСКИЕ ТУРБИННЫЕ НАСОСЫ типа АТН (электродвигатель такого насоса расположен на поверхности земли над устьем скважины).

Применяются для откачки воды из скважин глубиной до 100 м при дебите более 15-20 м3/час. Недостаток: высокая чувствительность к кривизне скважины (через всю скважину идёт трансмиссионный вал), большая масса, стоимость.

2. ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ типа ЭЦВ и ЭПН (электродвигатель погружен вместе с насосом в скважину ниже динамического уровня воды). Применяются для откачки воды из скважин глубиной до 250 м с подачей 4-100 м3/час. Эти насосы невелики по массе, стоимости, удобны в эксплуатации, монтаже, демонтаже, не зависят от кривизны скважины. В настоящее время получили широкое распространение.

4. Порядок производства работ по водопонижению.

Основные этапы работ при сооружении горных выработок с применением способа искусственного водопонижения с помощью скважин следующие:

- Бурение водопонижающих скважин в заданном контуре.

- Удаление бурового шлама из скважин путём интенсивной откачки воды при помощи буровых промывочных насосов до полного её осветления.

- Проверка состояния скважин (глубин, диаметров, уровней подземных вод) и оборудования (насосов, кабелей).

- Установка фильтров в скважинах.

- Спуск насосов и водоподъёмных труб в скважины.

- Откачка воды с постоянным контролем (в наблюдательной скважине) и периодическими замерами дебита и уровня подземных вод.

- Сооружение выработки (ствола или др.) в условиях, близких к обычным, по осушенным породам.

- Демонтаж всего оборудования по окончании всех горнопроходческих работ.

Во время выемки породы и возведения постоянной крепи насосные установки должны работать непрерывно. Для этого следует предусматривать наличие двух независимых источников энергоснабжения и достаточное количество резервных насосов для своевременной замены отказавших.

После проходки и крепления выработки должна быть выполнена последующая цементация водовмещающих пород (если породы трещиноватые) или должна быть применена водоизоляционная постоянная крепь для обеспечения остаточного водопритока в выработку в пределах норм СНиПа.

Для увеличения дебита водопонижающей скважины применяют следующие методы:

Торпедирование - взрывание заряда ВВ на забое или в заданном интервале глубины скважины с целью разуплотнения породы для повышения её водоотдачи (рис.6.7).

Рис.6.7. Торпедирование массива

  - Соляно-кислотная обработка карбонатных пород заключается в нагнетании и промывке пород 20%-ным раствором соляной кислоты, в результате чего происходит химическая реакция с увеличением пор и трещин в породах, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока.

Зачастую вследствие кольматации буровым шламом или глинистыми частицами прискважинной зоны либо вследствие загрязнения фильтра падает дебит водопонижающей скважины. Существует несколько методов очистки фильтра и прискважинной зоны:

I. Свабирование - резкое поднятие сваба (конструкция подобна поршню), находящегося в воде выше фильтра. Вода под действием образовавшегося разрежения с большой скоростью устремляется в скважину, промывая и очищая фильтр и прифильтровую зону (рис.6.8).

2. Вакуумирование - эффект, аналогичный свабированию. Герметизируется устье скважины, подсоединяется вакуум-насос,и в скважине создаётся разрежение. Достаточная периодичность обработки скважин вакуумированием - 1 раз в 15-20 суток.

Рис.6.8. Свабирование

  - Гидравлический удар - в скважину сбрасывают груз (сваб). Воздействие ударной волны о зеркало воды равномерно распространяется по всем направлениям, в том числе оказывается воздействие и на внутренние стенки фильтра, которые в результате этого очищаются от частиц песка и глины.